淮安水利建设集团有限公司

块石采购招标文件

招标人：淮安鼎冠港口有限公司

目   录

- 一、招标公告

- 二、投标人须知

- 三、结算及付款

- 四、投标文件组成及格式

一、招标公告

1、概况

招标人：淮安鼎冠港口有限公司

采购内容：块石（技术参数详见第二章）

采购量：30000吨

最高限价：50元/吨（到港价，含3%增值税专用发票）

投标截止时间：2025年3月7日

- 2、投标人资格

具有独立法人资格及石材开采或销售资质；

近3年完成类似项目案例≥2个；

具备稳定供货能力及质量保证体系。

- 二、投标人须知

- 1、投标流程

- 投标文件发布：江苏淮阴水利建设有限公司官网www.jshysj.com，新闻中心栏获取招标文件。

- 投标截止时间：2025年3月7日，下午14：30

开标时间：2025年3月7日，下午14：30

开标地点：江苏省淮安市枚乘东路33号通海大厦24楼会议室

1、评标方法

先进行报价环节，按照各投标人的报价从低到高依次排序，即价格最低者为第1名，次低者第2名，依此类推。然后对各投标人的资格条件进行评审，若第1名符合资格要求，则确定第1名为中标人。若第1名未通过资格评审，则第2名增补，依此类推，直至选出中标人。报价超过50元/吨作废标处理。

2、技术规格

| 参数 | 抛石 |
| --- | --- |
| 材质 | 新鲜无风化，无裂纹，剥落层，石材表面无污垢、水锈等杂质。 |
| 重度 | >25kN/m³ |
| 湿抗压强度 | >100MPa |
| 饱和抗压强度 | ≥50MPa |
| 块石粒径 | 大于35cm |
| 冻融损失率 | <1% |
| 软化系数 | <0.85 |
| 孔隙率 | ≤3% |
| 吸水率（孔隙体积比例） | ≤0.8 |

3、质量验收标准

供应过程中严格要求块石质量，如若供应过程中查出供应商以次充好的，招标人将没收其履约保证金。造成招标人相关损失的（包括但不限于工程产品报废、返工返修、工期延误等费用和损失），负责赔偿相关损失，并承担相关责任。到港后由买方安排试验室抽检，不合格批次无条件退货。

4、交货要求

预计从2025年3月10日起开始供货，具体供货开始和结束期限以买方实际需求为准，块石用量高峰时需24小时随时供货，急需货时不到货供货方每次支付违约金5000元。送货时同时提供质量检测报告等。

中标人需派专人为项目部提供的服务，包括但不限于工程项目部供货计划的接收、供货的协调、块石收货签单的核对、与项目部办理结算等。提供服务人员须在半小时内能赶到施工现场。人员费用包含在投标报价中。

交货地点：淮安市清江浦区黄码港码头

装货及运输费用由投标方承担，卸货费由招标方承担。

- 5、保证金

- 保证金分为投标保证金和履约保证金。投标截止时间前向公司账户汇款（电汇）伍万元整作为投标保证金，并备注：块石投标保证金。中标后中标人的投标保证金自动转化履约保证金，未中标的投标人我公司将在开标后7个工作日内无息退回投标保证金。

- 电汇信息

| - 账户名称 | 淮安鼎冠港口有限公司 |
| --- | --- |
| - 开户行 | 江苏银行淮安清江浦支行 |
| - 银行账号 | 1028 0188 0001 6055 4 |

三、结算及付款

1、结算

进场的块石满足本招标文件所述质量要求的前提下，招标人指派的人员在工地现场经过磅后，块石收货人员签字的签收单数量为计量的数量。签收单结合相应单价作为结算依据，非有效授权人签署的签收单一律无效。

- 付款

货物运送到现场经买方验收合格后，双方对账后次月10日前办理结算手续，卖方同时提供已结算货款等额的税率为3 %的增值税专用发票后10个工作日内，付至已结算货款的90%；余款在材料检测合格并结算手续办理后90天内付清。支付款项前，供货方须在招标人出具的结算单上盖章确认。

违约责任

延迟交货：按日扣除5000元违约金；

质量不达标：无条件更换并承担检测费用。

- 四、投标文件组成及格式

1、投标文件封面（附件1）

2、投标函（附件2）

3、投标报价单（见附件3）

4、投标单位法定代表人身份证明书（见附件4）

5、授权委托书（见附件5）

6、投标单位资信证明资料（见附件6）

7、营业执照及投标截止日期前28天内的拟供规格块石的检测报告等相关资料

8、投标保证金（汇款凭证）

附件1（封面格式）

块石采购投标文件

投标单位名称（盖章）

法定代表人（签章）

日期：

附件2

投 标 函

淮安鼎冠港口有限公司：

根据收到的贵公司的块石采购招标文件，我方（投标人）完全接受招标文件的要求和买卖合同的全部条款。并致函如下：

1、愿意按照招标文件的一切要求，提供标书所列产品，明细见《投标报价单》。

2、如果我方中标签约，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同义务；如果由于我方自身失误形成的风险均由我方承担。

3、我方再次重申：完全同意投标须知中关于“评标方式、标准、方法及特别提示”等陈述，我方认为贵公司有权单方决定中标者，还认为价格和质量、信誉和服务是中标的重要选择标准；无论贵公司是否选择我方作为中标单位，我方均尊重和认可贵公司的决定。

4、我方投标文件（包括对招标文件承诺的内容、不同意见的偏离说明）在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

5、投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我单位愿意承担由此产生的一切后果。如最终确定我方供货，我方愿意按合同条款签约。

6、所有有关招投标的函电，请按下列地址联系：

投标单位：                                   邮编：

法定代表人（或委托代理人）：                  地址：

开户名称：                                   电话：

开户银行：                                   传真：

开户帐号：                                   投标单位（公章）：

年    月    日

附件3：

投标报价单

淮安鼎冠港口有限公司：

我单位拟向贵公司供应块石，我公司所供块石具体规格、数量和报价如下：

| 品名 | 规格(mm) | 产地 | 暂定 数量(t) | 含税单价 | 价税合计(元) | 最高单价限价(元/吨) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C=A*B |  |
| 块石 | 350~450 |  | 30000 |  |  | 50 |

块石最高单价限价50元/吨中含税率为3%的增值税，超过限价的投标为无效标。

1、投标价格为我方送货到贵公司工地指定地点并配合卸货后的价格，报价中均包含但不限于货款、船运、停滞待卸货时间、利润、税费等一切费用，并包含货物装船、船运、配合（指定）卸货等全过程中的安全、保险、措施等费用以及如发生安全事故导致的损失和赔偿费用，提供税率为  3  %的增值税专用发票票（税金由我方承担，包含在块石价格中），我方不以任何理由额外索取任何费用。我方投标单价为固定单价，供应期及供应量内单价不随市场价格变动而调整。

2、我方同意块石进场必须经过甲方实验室对运输设备料场上、中、下取样3次以上并试验测量含水率，并以3次以上测量的最大含水率为计量依据。我方同意块石经过磅后并扣除实验室提供的最大含水率折算的含水量后确认块石吨位数量，块石收货人员签字的签收单数量为过磅数量扣减含水量后的数量。我方同意此扣减含水量的签收单结合相应单价作为结算依据。

3、我方承诺：按照招标文件第二章第2条技术规格的要求供货，供应过程中如有以次充好的现象，贵公司可没收我方履约保证金。同时我方愿意承担伍万元违约金。造成贵公司相关损失的（包括但不限于工程产品报废、返工返修、工期延误等费用和损失），我方自愿赔偿贵公司一切费用和损失，并承担相关责任。

4、我方接受贵公司招标公告中列明的付款方式和付款条件，收款前我方提供加盖财务专用章的收款收据。

5、我方派专人为贵公司项目部提供的服务，包括但不限于工程项目部供货计划的接收、供货的协调块石收货签单的核对、与项目部办理结算等。人员费用已考虑在投标报价中。

6、其他特别优惠或服务的内容（没有的可不填写，也可另附说明并加盖公章）：

投标人：（盖章）

日  期：   年   月   日

附件4：法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

淮安鼎冠港口有限公司：

（姓名）（身份证号：   ），在  （投标人名称）  担任    （职务名称）  职务，系投标人单位的法定代表人。

特此证明。

投标单位：(盖章)

投标单位法定代表人签名：

日    期：     年   月   日

附：法定代表人身份证复印件

附件5

授权委托书

淮安鼎冠港口有限公司：

本人（姓名），系（投标人单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）（身份证号：   ）为投标人的委托代理人，授权其代表投标人签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改投标文件和处理投标过程中的事宜。

委托代理人的委托权限还包括：参与谈判、签署文件、协议及合同。

该委托代理人所签署的上述文件及办理的上述投标事宜，投标人均予承认，其法律后果均由投标人承担。

委托期限：   天。

该代理人无转委托权。

投标单位：                                   邮编：

法定代表人（或委托代理人）：                  地址：

开户名称：                                   电话：

开户银行：                                   传真：

开户帐号：                                   投标单位（公章）：

年    月    日

附件6、投标单位资信证明资料

附件7、块石厂家营业执照、资质证书等相关资料

附件8、投标保证金（汇款凭证）